长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道监理项目

招 标 文 件

招 标 人:     滁州理想建设投资发展有限公司    （盖章）

招标代理机构:  安徽诚大建设项目管理有限公司   （盖章）

发 布 日 期:            2024年3月

招标文件目录

A、招标公告信息	1

第一章  投标人须知	3

第二章  资格审查办法	16

1.审查资料	16

2.审查办法	17

3.资格审查委员会和审查标准	17

4.审查结果	17

第三章  评标办法	18

第四章  合同条款及格式	24

第五章  投标文件格式	46

投标文件一：资信证明文件目录	47

投标文件二：商务标目录	53

A、招标公告信息

| 项目名称 | 长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道监理项目 |
| --- | --- |
| 交易方式 | 自行公开招标 |
| 资格要求 | 1、企业资质要求：具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质或住建部颁发的水利水电工程施工监理乙级及以上资质或工程监理综合资质； 2、项目负责人（总监理工程师）要求：取得《全国水利工程建设监理工程师资格证书》（水工建筑专业）或住建部注册监理工程师证书（水利工程专业）； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 是否接受联合体投标 | 否 |
| 项目规模 | 长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道项目约2200万元；监理费用约17.6万元。 |
| 项目内容范围 | 本工程的施工准备阶段，协助项目单位开展上述前期工作，接受项目单位安排履行项目各项前期手续、施工阶段的质量、安全、造价控制及工期的全过程、竣工结算阶段、保修阶段（缺陷责任期）的监理服务以及国家法律法规规定的其他监理服务。 |
| 招标公告发布 时间 | 2024年3月11日 |
| 提交投标文件截止时间 | 2024年3月14日10时00分 |
| 开标时间 | 2024年3月14日10时00分 |
| 开标地点 | 滁州理想建设投资发展有限公司三楼会议室（滁州市南谯区工业开发区大楼） |
| 招标文件售价 | 0元 |
| 投标文件份数 | 正本一份，副本两份，密封后递交。 |
| 最高限价 | 监理费率最高限价：0.8% 。中标人监理费=工程结算总造价×中标费率； 注：投标报价费率要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正投标报价费率（如：某投标报价费率为0.675%，则修正为0.68%；某投标报价费率为0.674%，则修正为0.67%）。投标单位所报费率不得高于招标人发布的最高限价（费率），否则按无效标处理。 工程最终监理费用=工程审计最终结算总造价×中标监理费率，中标后中标费率不予调整。无论任何原因导致的工期延长，委托人均不再增加监理费用。 注：初期暂以建安工程施工中标价为计费基数计算监理费，最终支付以工程审计最终结算总造价为计费基数计算监理费。 |
| 信 息 内 容 |
| 工程概况 | 本项目施工总投资约2200万元，监理费用约17.6万元。 |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 评标办法 | 经评审的合理低价法 | 工程款支付方式 | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 本工程建安总投资约为2200万元，监理费用约17.6万元。 | 计划工期 | 自本合同签订之日起至本项目竣工结算及保修阶段（缺陷责任期）期满止（施工工期约150个日历）天）。 |
| 资金来源 | 自筹资金 | 招标文件等获取方式 | 网上下载 |
| 是否要求投标人提交保证金：不要求。 |
| 履约保证金：不收取。 |
| 招标文件获取时间：2024年3月11日17时后，在滁州市南谯区人民政府网站（https://www.cznq.gov.cn/）通知公告栏发布。如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |
| 招标人：滁州理想建设投资发展有限公司 地 址：滁州市南谯区工业开发区大楼 联系人：刘妍 电 话：18712018589 | 代理机构名称：安徽诚大建设项目管理有限公司 地址：来安县威尼斯花园27栋1单元101室 联系人：徐婷婷 联系方式：15555084264 |

# 第一章  投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 见招标公告 |
| 2 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 3 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 4 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 评标办法 | 经评审的合理低价法 |
| 8 | 监理服务期限 | 工期：同施工工期 计划开工日期：双方签订合同时明确； 计划竣工日期：双方签订合同时明确。 |
| 9 | 质量要求 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准及项目招标时要求的质量标准。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告信息 |
|  | 招标文件发布时间： | 详见招标公告信息 |
| 11 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人自行组织踏勘现场；□组织 |
| 12 | 投标预备会 | ☑不召开；□召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年3月12日12时前将疑问内容以电子邮件形式发送至ahcdcz@163.com（安徽诚大建设项目管理有限公司邮箱） |
| 14 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2024年3月13日12时后以澄清公告形式在滁州市南谯区人民政府网站（https://www.cznq.gov.cn/）通知公告栏发布。 |
| 15 | 偏离 | ☑不允许；□允许 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | 招标澄清答疑文件等。 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同本表第13条 |
| 18 | 最高限价（费率） | 监理最高费率：0.8%。中标人监理费=工程结算总造价×中标费率，中标后的监理费率不做调整，报价保留两位小数，第三位四舍五入。 2、超过最高限价的为无效报价，作无效标处理否则。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 20 | 投标保证金 | 详见招标公告信息 |
| 21 | 签字或盖章要求 | 投标文件须按格式文件要求签字或盖章。否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 22 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。密封后递交。 |
| 23 | 投标文件提交截止时间 | 在2024年3月14日10时00分（北京时间） |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年3月14日10时00分（北京时间） 开标地点：滁州理想建设投资发展有限公司三楼会议室（滁州市南谯区工业开发区大楼） |
| 26 | 开标顺序 | 密封情况：可以由招标人或投标单位代表检查； 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人投标文件进行评审。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 28 | 评标委员会确定中标候选人的人数 | 3名，并标明排序。 |
| 29 | 电子招标投标 | 否； □是，具体要求：按招标文件规定。 |
| 30 | 中标通知书发出形式 | 中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 31 | 本项目重点难点 | 1.本项目需保障2024年汛期排洪条件，洪武路以北区域暂不具备施工条件，等招标人书面通知后方可施工。洪武路以南区域正常施工，投标人自行考虑自身成本，招标人不因施工工期的延误而为此支付任何额外费用； 2.自行踏勘现场，结合现场情况自行考虑。 |
| 32 | 付款方式 | 竣工验收合格、施工结算、资料归档及项目审计结束后付至单体结算总价的97%，剩余3%经工程质保期满回访合格后支付完毕。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 招标代理服务费 | 代理服务具体金额：5000元。 代理服务费支付主体：由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理机构。 |
| 其他 | 1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 4、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。 |
| 监理机构人员等要求 | 1、项目负责人（总监理工程师）要求： 取得《全国水利工程建设监理工程师资格证书》（水工建筑专业）或住建部注册监理工程师证书（水利工程专业）； 2、其他主要监理人员要求： 监理工程师不少于2人，具备监理工程师（水利工程）注册证书（水工建筑专业或水利工程施工监理专业）。 备注： （1）拟组建的监理部人员的年龄不得超过60周岁，其中项目负责人（总监理工程师）的国家注册监理工程师证书在投标单位注册且在有效期内的可延至65周岁。拟派本项目总监理工程师达到退休年龄但不足65周岁的，可提供加盖投标单位公章的退休返聘证明文件，退休人员（如是），应提供投标单位缴纳的意外伤害保险投保缴费材料及身份证。监理部人员中需配备相关专职协调监理人员配合业主代表开展约定要求的基建手续等工作，可由专业监理工程师兼职。 （2）项目监理部其他人员由监理单位根据工作需要，自行考虑安排。中标单位进驻现场后，业主可根据施工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，现场监理人员不得随意更换或减少，费用不予调整。 （3）现场监理人员的在建项目数量除须满足招标文件规定外，还须满足国家、安徽省、滁州市的相关规定和要求。 3、试验检测仪器设备要求：满足项目要求 4、其他要求： ①委托代理人及总监理工程师应是本单位人员，投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的 (水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具)有效证明其属事业编制身份在该单位从业的证明文件。 ②总监理工程师在监在建项目要求：（自行承诺） 安徽省水利建设市场信用信息平台发布的全省在建水利项目现场人员名单公示范围的人员，不得在本项目中担任总监理工程师。 在安徽省水利建设市场信用信息平台发布的全省在建水利项目现场人员名单公示范围以外，存在已任或拟任（含公示期内的第一中标候选人）总监理工程师，拟派本项目中担任总监理工程师的，应保证中标后能够到本项目任职，须提供相应发包人出具的证明，并提供核查联系方式，未提供证明的，一经发现，其投标文件将被否决，已中标的取消中标资格。 |
| 办公场所、设备 | 现场办公场所由施工单位提供，办公设备由中标人自行配备。 |
| 前期手续办理 | 合同签订后90日内配合发包人完成质量、安全报监和施工许可证办理，否则，每延期一天处以500元/天的违约金（非监理单位原因除外）。 |
| 监理考核考勤 | （1）人员考核：工程开工进场后，监理单位必须按招标文件要求和投标承诺配备项目总监、专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员以监理单位任命文为准。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，（从第一次监理例会进行计算时间）监理单位累计7日内必须整改调整到位。否则，对于总监，按照2000元/人·天处以违约金，专业监理工程师、监理员按照1000元/人·天处以违约金。累计28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。 （2）在第一次监理例会，监理单位针对投标承诺配备项目总监，监理单位为本项目配备的专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员必须全部到场参加，否则发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。 （3）在图纸交底会议，监理单位针对投标承诺配备项目总监，监理单位为本项目配备的专业监理工程师、监理员等监理部关键岗位人员必须全部到场参加，否则发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。 （4）人员考勤：①监理部所有管理人员上下班实行人脸识别电子考勤，人脸识别电子考勤系统设备必须与招标人现行使用的监管平台无缝对接。②监管平台设备及人脸识别电子考勤系统设备，监理人可以租赁或购买，但租赁或购买费用由监理人在投标报价时自行考虑，含在投标报价中，招标人将不再支付任何费用。③监管平台考勤范围为本项目监理部和项目部所有管理人员，监管平台信息及数据录入（包括质量、进度、安全、施工许可办理等）均由监理单位负责。 （5）承诺的仪器和设备应根据工程建设需要和委托人要求进场 ，拖延到位的，承担 1000 元/（日·项）的违约金。 （6）监理人应及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、检查等资料的完整和真实。应编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告，监理人未及时向委托人提交上述资料的，承担 1000 元/次的违约金 根据施工实际需要安排，按照经批准的人员进场计划进行考勤。总监每月在岗时间不得少于22天，专业监理工程师、监理员每月均在岗。未按规定在岗履责的，对总监处以2000元/人·天的违约金，对专业监理工程师、监理员处以2000元/人·天的违约金。监理部关键岗位人员离岗必须向发包人代表履行请假手续，若被相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续的，处以5000元/人·次的违约金。 |
| 禁止条款 | 中标人不得与施工单位同吃同住；不得将罚款、差旅费及相关费用转嫁给施工单位；不得代替施工单位整理相关施工资料及相关有偿服务；不得以监理费支付等为由拒绝履行监理服务，如有发现，招标人有权立即予以清退出场，终止合同，并另行委托同等资质的监理单位完善后续服务。 |

## 1. 总则

## 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工监理进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、监理服务期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目监理的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查办法

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以网上留言或书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在滁州市公共资源交易中心网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以修改招标文件，并以澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网发布。但如果修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 2.4最高限价

2.4.1最高限价的作用和说明

（1）投标人的投标报价不得高于最高限价（费率），最高限价（费率）的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

（2）投标人对最高限价（费率）有异议的，可在投标人须知前附表规定的时间内向招标人提出异议，未在规定时间内提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的最高限价（费率），视为合理有效。

## 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件的具体组成部分及材料要求详见本招标文件第五章“投标文件格式”。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人的投标报价不得高于最高限价（费率），最高限价（费率）的发布时间及方式在投标人须知前附表中载明。

3.2.2投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

3.2.3投标人的投标报价应为项目招标范围内监理单位所提供的全部服务工作内容所需的全部费用，包含所有成本、利润和税金等全部费用。

3.2.4不论任何原因导致的工期延长，招标人均不再补偿监理费用。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

3.4.1本项目不收取投标保证金。

## 3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3投标投标函格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。。

## 4.投标

4.1投标文件的份数和编制

4.1.1投标文件一式三份，正本一份，副本二份。

4.1.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.1.3投标文件中的材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

4.2.投标文件的装订、密封和标记

4.2.1投标文件的装订要求

4.2.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

4.2.2投标文件的密封

4.2.2.1投标人应当将投标文件的正本、副本密封在一个投标文件袋内。

4.2.3 投标文件密封袋的标记

4.2.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码。注明招标项目名称。

4.2.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人公章；否则，该投标文件将被拒绝。

4.3.投标文件的提交

4.3.1投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人及联系电话：安徽诚大建设项目管理有限公司

投标截止时间：在 2024年3月14日10时00分

递交地点：滁州理想建设投资发展有限公司三楼会议室（滁州市南谯区工业开发区大楼）

4.4 投标文件的修改与撤回

4.4.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以自行撤回已递交的投标文件，并可修改后重新递交，开标时以投标截止时间前投标人最终递交的投标文件为准。

## 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标人投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

## 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.1.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

## 7.1 中标候选人公示

7.1.1招标人在收到评标报告之日起3日内，在滁州市南谯区人民政府网站（https://www.cznq.gov.cn/）通知公告栏公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.1.2投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 7.2 定标

7.2.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新组织招标。

7.2.2招标人在确定中标人后，在滁州市南谯区人民政府网站（https://www.cznq.gov.cn/）通知公告栏公示中标结果。

## 7.3 中标结果公示

7.3.1招标人在滁州市南谯区人民政府网站（https://www.cznq.gov.cn/）通知公告栏公示。

## 7.4 中标通知

7.4.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

## 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约担保金额的相关要求见投标人须知前附表。

7.5.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

## 7.6 签订合同

7.6.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第7.1条规定所确定的中标人。

7.6.2中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格。

7.6.3发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.4除法定情形外，合同履行期间项目负责人不得更换。项目负责人确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目负责人不低于投标文件中拟派项目负责人的资格条件。

## 8.变更交易方式

8.1按滁州市公共资源交易监督管理局现行政策执行。

## 9. 纪律和监督

## 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知第2.3.2款、第5.3款、和第7.1.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1款规定的期限内。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第二章  资格审查办法

资格审查办法前附表

资信证明文件评审

| 序号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验标书 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验标书 |
|  |  | 企业营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 拟派项目负责人（总监理工程师）的有效身份证及在本单位注册的国家注册监理工程师证书 |  |
|  |  | 拟派项目负责人（总监理工程师）无在监在建证明（格式自拟） |  |
|  |  | 投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的 (水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具)有效证明其属事业编制身份在该单位从业的证明文件； |  |
|  |  | 监理机构人员配备及相关证书（格式自拟） |  |

重要提示：

（1）评标专家在检验投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的，视为无效标处理。投标人将原件携带至现场的，可根据评标委员会要求予以核验。

## 1.审查资料

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）拟派项目负责人（总监理工程师）的有效身份证及在本单位注册的国家注册监理工程师证书；

（6）拟派项目负责人（总监理工程师）无在监在建证明（格式自拟）；

（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的 (水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具)有效证明其属事业编制身份在该单位从业的证明文件；

（8）监理机构人员配备及相关证书（格式自拟）；

（9）投标文件需要的其他证明材料。

## 2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

## 3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未递交标书或标书经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

## 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

商务标评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签字或盖章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 4.1.2 | 响应性评审标准（初步评审） | 投标内容 | 符合第一章“投标人须知”规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“投标人须知”规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第五章“合同条款及格式”规定。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的合理低价法。投标单位投标报价（费率）不得高于本项目最高限价（费率）。否则，将按照无效标处理。按照合理低价的原则确定中标候选人，投标报价低于【所有有效投标人平均报价*（1-10%）】的投标单位，招标单位不予选择。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按有效投标报价最低原则，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐中标候选人应当不超过3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定中标候选人排序。

## 2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.评标程序

评标先做准备工作，然后进行商务标评审。

## 3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

## 3.2商务标评审

详见商务标评审表。

## 3.3 推荐中标候选人

资格评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

## 4.评审内容

## 4.1商务标评审

只有通过资格标评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.2.1形式性评审标准：见商务标评审表。

4.2.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.2.3详细评审标准：见商务标评审表。

4.2.4评标委员会审查投标文件，审核并确认评审结果，包括投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

## 5.无效投标条款

5.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件：

（1）未在投标截止时间前递交投标文件的，投标将被拒绝。

5.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第二章《资格审查办法》进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未递交标书或标书经审查不合格；

（2）法律、法规规定的其他情形。

5.3投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理无效投标：

5.3.1商标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

（2）商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

5.4其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）按第三章《评标方法》4.2.4条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的。

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（8）投标文件中填报的拟任项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（9）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（10）投标人单方面出现其他投标人材料。

（11）法律、法规规定的其他情形。

## 6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

## 7.评分标准

7.1商务标评分标准：见商务标评审表。

## 8.评审结果

8.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按有效报价由低到高的顺序推荐中标候选人）。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格比较一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

## 9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一节	通用合同条款

  - 一般约定

#### 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

      - 合同

        - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理报酬清单、监理大纲，以及其他构成合同组成部分的文件。

        - 合同协议书：指委托人和监理人共同签署的合同协议书。

        - 中标通知书：指委托人通知监理人中标的函件。

        - 投标函：指由监理人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

        - 投标函附录：指由监理人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

        - 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

        - 监理大纲：指监理人在投标文件中的监理大纲。

        - 监理报酬清单：指监理人投标文件中的监理报酬清单。

        - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

      - 合同当事人和人员

        - 合同当事人：指委托人和（或）监理人。

        - 委托人：指与监理人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

        - 监理人：指与委托人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

        - 委托人代表：指由委托人任命，并在授权范围和期限内代表委托人行使权利和履行义务的全权负责人。

        - 总监理工程师：指由监理人任命，代表监理人行使权利和履行义务的全权负责人。

        - 承包人：指在本工程监理范围内，与委托人签订勘察、设计、施工承包合同的当事人。

      - 工程和监理

        - 工程：指永久工程和（或）临时工程。

        - 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对建设工程勘察、设计或施工等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

        - 监理资料：是委托人按合同约定向监理人提供的，用于完成监理范围与内容所需要的资料。

        - 监理文件：指监理人按合同约定向委托人提交的监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志、监理报告、工程质量评估报告、事故处理文件、监理工作总结和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

      - 日期

        - 开始监理通知：指委托人按第 6.1 款通知监理人开始监理的函件。

        - 开始监理日期：指委托人按第 6.1 款发出的开始监理通知中写明的开始监理日期。

        - 监理服务期限：指监理人在投标函中承诺的完成合同监理服务所需的期限，包括按第6.2 款和第 6.3.2 项约定所作的调整。

        - 完成监理日期：指第 1.1.4.3 目约定监理服务期限届满时的日期。

        - 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

        - 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

      - 合同价格和费用

        - 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的监理报酬总金额。

        - 合同价格：指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，委托人应付给监理人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

        - 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

      - 其他

        - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

#### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

    - 合同协议书；

    - 中标通知书；

    - 投标函及投标函附录；

    - 专用合同条款；

    - 通用合同条款；

    - 委托人要求；

    - 监理报酬清单；

    - 监理大纲；

    - 其他合同文件。

#### 合同协议书

监理人按中标通知书规定的时间与委托人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

#### 文件的提供和照管

    - 监理文件的提供

除专用合同条款另有约定外，监理人应在合理的期限内按照合同约定的数量向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

    - 委托人提供的文件

按专用合同条款约定由委托人提供的文件，包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等，委托人应按约定的数量和期限交给监理人。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

    - 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

    - 文件的照管

监理人应在现场保留一份合同文件、监理文件、委托人要求中的所列文件、以及其他根据合同收发的往来信函，以备委托人和行政管理部门查阅使用。

#### 联络

    - 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

    - 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

#### 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

#### 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

#### 知识产权

    - 除专用合同条款另有约定外，监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

    - 监理人从事监理活动时不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由监理人自行承担。因委托人提供的监理资料导致侵权的，由委托人承担责任。

    - 监理人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

#### 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

#### 委托人要求

    - 监理人应认真阅读、复核委托人要求，发现错误的，应及时书面通知委托人。无论是否存在错误，委托人均有权修改委托人要求，并在修改后 3 日内通知监理人。除专用合同条款另有约定外，由此导致监理人费用增加和(或)周期延误的，委托人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

    - 如果委托人要求违反法律规定，监理人应在发现后及时书面通知委托人，要求其改正。委托人收到通知书后不予改正或不予答复的，监理人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的监理人的全部损失由委托人承担。

    - 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

## 委托人义务

#### 遵守法律

委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证监理人免于承担因委托人违反法律而引起的任何责任。

#### 发出开始监理通知

委托人应按第 6.1 款的约定向监理人发出开始监理通知。

除专用合同条款另有约定外，委托人应为监理人的现场人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

#### 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，委托人应当按时办理，监理人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由监理人负责办理的监理所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。

#### 支付合同价款

委托人应按合同约定向监理人及时支付合同价款。

#### 提供监理资料

委托人应按第 1.6.2 项的约定向监理人提供监理资料。

#### 其他义务

委托人应履行合同约定的其他义务。

## 委托人管理

#### 委托人代表

      - 除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后 14 天内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内， 代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

      - 委托人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，监理人有权通知委托人更换委托人代表。委托人收到通知后 7 天内，应当核实完毕并将处理结果通知监理人。

      - 委托人更换委托人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。委托人代表超过 2 天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知监理人。

#### 委托人的指示

      - 委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。

      - 监理人收到委托人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 8 条执行。

      - 在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，监理人应遵照执行。委托人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。

      - 由于委托人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致监理人费用增加和（或）周期延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

#### 决定或答复

      - 委托人在法律允许的范围内有权对监理人的监理工作和/或监理文件作出处理决定，监理人应按照委托人的决定执行，涉及监理服务期限或监理报酬等问题按第 8 条的约定处理。

      - 委托人应在专用合同条款约定的时间之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

## 监理人义务

#### 监理人的一般义务

      - 遵守法律

监理人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因监理人违反法律而引起的任何责任。

      - 依法纳税

监理人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

      - 完成全部监理工作

监理人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改，使其满足合同约定的目的。

      - 其他义务

监理人应履行合同约定的其他义务。

#### 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。

#### 联合体

      - 联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

      - 联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。

      - 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

#### 总监理工程师

      - 监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

      - 总监理工程师应按合同约定以及委托人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向委托人提交书面报告。

      - 监理人为履行合同发出的一切函件均应盖有监理人单位章或由监理人授权的项目机构章，并由监理人的总监理工程师签字确认。

      - 按照专用合同条款约定，总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知委托人和承包人。

#### 监理人员的管理

      - 监理人应在接到开始监理通知之日起 7 天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和作业人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

      - 除专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、资料员等。

      - 监理人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加委托人组织的工作会议。

      - 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。

#### 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

#### 保障人员的合法权益

      - 监理人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

      - 监理人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

      - 监理人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

#### 合同价款应专款专用

委托人按合同约定支付给监理人的各项价款，应专用于合同监理工作。

## 监理要求

#### 监理范围

      - 本合同的监理范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体监理范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

      - 工程范围指所监理工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

      - 阶段范围指工程建设程序中的勘察阶段、设计阶段、施工阶段、缺陷责任期及保修阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

      - 工作范围指监理工作中的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、环保监理中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

#### 监理依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- 适用的法律、行政法规及部门规章；

- 与工程有关的规范、标准、规程；

- 工程勘察文件、设计文件及其他文件；

- 本工程监理的委托合同及补充合同；

- 委托人签订的勘察、设计和施工承包合同；

- 合同履行中与监理服务有关的来往函件；

- 其他监理依据。

#### 监理内容

除专用条款另有约定外，监理工作内容包括：

- 收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

- 熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

- 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

- 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

- 检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

- 检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

- 审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

- 检查施工承包人的试验室；

- 审核施工分包人资质条件；

- 查验施工承包人的施工测量放线成果；

- 审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

- 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

- 审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

- 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

- 经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

- 审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

- 验收隐蔽工程、分部分项工程；

- 审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

- 审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

- 参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

- 审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

- 编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

#### 监理文件要求

      - 监理文件的编制应符合法律、规范标准的强制性规定和委托人要求，相关的监理依据应当完整准确，文件内容和相应数据应当真实可靠。

      - 监理文件的深度应满足本阶段相应监理工作的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

      - 本工程监理文件的具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等，在专用合同条款中约定。

## 开始监理和完成监理

#### 开始监理

      - 符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

      - 除专用合同条款另有约定外，因委托人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

#### 监理周期延误

在履行合同过程中，由于下列原因造成监理服务期限延误的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬，具体方法在专用合同条款中约定。

- 合同变更；

- 因委托人原因导致的监理工作暂停；

- 未按合同约定及时支付监理报酬；

- 未及时履行合同约定的相关义务；

- 由于承包人延误、行政管理造成的监理服务期延误；

- 造成监理服务期限延误的其他原因。

#### 完成监理

      - 监理人应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求实施和完成监理，并编制和移交监理文件。

      - 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，委托人接受建议书的，不因提前完成监理而减少监理报酬；增加监理报酬的，所增费用由委托人承担。

      - 缺陷修复监理指缺陷责任期间，监理人对承包人修复质量缺陷进行的监理。缺陷修复监理的责任由监理人负责。

      - 委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收监理文件。接收监理文件时，委托人应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

      - 除专用合同条款另有约定外，监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，具体份数、纸幅、装订格式等要求，应在专用合同条款中约定；电子文件应使用光盘和 U 盘分别贮存。

## 监理责任与保险

#### 监理责任主体

      - 监理人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

      - 监理责任为监理单位项目负责人终身责任制。总监理工程师应当按照法律法规、有关技术标准、设计文件和工程承包合同进行监理，对施工质量承担监理责任。

      - 总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

#### 监理责任保险

除专用合同条款另有约定外，建议监理人根据工程情况对监理责任进行保险，并在合同履行期间保持足额、有效。

## 合同变更

#### 变更情形

      - 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在专用合同条款中约定。

- 监理范围发生变化；

- 除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

- 非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

- 非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理。

      - 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

#### 合理化建议

      - 合同履行中，监理人可对委托人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交委托人，被委托人采纳并构成变更的，执行第 8.1 款约定。

      - 监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

## 合同价格与支付

#### 合同价格

      - 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

      - 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料、踏勘现场、制订纲要、实施监理、编制监理文件等全部费用和国家规定的增值税税金。

      - 委托人要求监理人进行外出考察、试验、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。

#### 预付款

      - 预付款应专用于本工程的监理。预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

      - 委托人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

#### 中期支付

      - 监理人应按委托人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向委托人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

      - 委托人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

      - 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

#### 费用结算

      - 合同工作完成后，监理人可按专用合同条款约定的份数和期限，向委托人提交监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

      - 委托人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

      - 委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12 条的约定执行。

      - 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.3 项的约定执行。

## 不可抗力

#### 不可抗力的确认

      - 不可抗力是指监理人和委托人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

      - 不可抗力发生后，委托人和监理人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

#### 不可抗力的通知

      - 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

      - 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

#### 不可抗力后果及其处理

      - 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的监理工作，应当按照合同约定进行支付。

      - 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

      - 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

## 违约

#### 监理人违约

      - 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

- 监理文件不符合规范标准以及合同约定；

- 监理人转让监理工作；

- 监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

- 监理人无法履行或停止履行合同；

- 监理人不履行合同约定的其他义务。

      - 监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

#### 委托人违约

      - 合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

- 委托人未按合同约定支付监理报酬；

- 委托人原因造成监理停止；

- 委托人无法履行或停止履行合同；

- 委托人不履行合同约定的其他义务。

      - 委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出纠正通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

#### 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节	专用合同条款

- 一般约定

#### 适用法律

本合同适用的其他规范性文件：

1、《建设工程监理规范》(GB50319） :

2、《水利工程建设项目施工监理规范》（SL2888);

3、国家和省市关于水利工程建设的有关规范性文件。

#### 合同文件的优先顺序

关于合同文件优先顺序的约定：按照国家相关规定	。

#### 合同协议书

关于合同生效时间的约定：合同签订之日起	。

#### 文件的提供和照管

    - 监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、水利行业现行标准、规范、规定，《水利工程施工监理规范》及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见 。

    - 委托人提供的文件

委托人在监理合同签订后15	日内将工程承包合同、勘察文件、设计文件等资料提供给监理人，监理工作所需规范标准由监理人自行提供。

#### 转让

关于转让的约定：不得转让	。

#### 知识产权

是否约定监理人完成的监理工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。

## 委托人义务

#### 2.2 发出开始监理通知

委托人为监理人的现场人员提供的设施、设备：不提供

- 委托人管理

#### 委托人代表

将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人的时限：监理合同签订后7日内。

#### 3.3 决定或答复

3.3.2委托人对监理人书面提出的事项作出书面答复的时限：一般文件 3天；紧急事项1天；变更文件 7天。

## 监理人义务

#### 监理人的一般义务

4.1.4 其他义务

监理人应履行的其他义务：符合国家相关规定	。

履约保证金

关于履约保证金时限的约定：中标价的10%，工程竣工验收后，委托人在接到监理人书面申请后，扣除违约金部分（如有），于28天内一次性无息退还。

#### 总监理工程师

    - 投标文件承诺的监理部主要监理人员在主体工程施工期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

- 因管理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更,提供相关证明材料，且经发包方同意更换的；

- 因不可抗力等特殊情况必须更换的。

- 除上述情况外，监理部更换总监每次支付违约金 2万元，更换监理工程师每人次支付违约金1万元。

- 监理人进行上述人员更换的，均需通过发包人批准，发包人认为人员资格、能力不能满足施工需要或低于原人员资格、能力的，发包人有权要求承包人再更换，承包人不能满足要求的，发包人有权解除合同，监理人还应承担监理服务酬金 10%的违约金。

- 4.4.4总监理工程师可以授权其下属人员履行其职责的范围： /。

#### 监理人员的管理

    - 监理人应在接到开始监理通知之日起 日内组建监理机构，并按照投标文件中的人员进场计划安排有关人员进驻现场，且进场人员必须能够满足工程建设监理工作需要。

    - 主要监理人员包括：总监理工程师、专业监理工程师、监理员。

#### 4.7 保障人员的合法权益

4.7.3 监理人还应为其现场监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。

## 监理要求

#### 监理范围

    - 监理的工程范围：本项目施工范围	。

    - 监理的阶段范围：工程施工阶段、工程质量缺陷责任阶段	。

    - 监理的工作范围：质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理、水保监理、环保监理

    - 监理人要积极配合委托人对监理工作所进行的监督、检查；工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题要报委托人审批后方可实施。

#### 监理依据

除通用合同条款规定的监理依据外，本合同的监理依据还应包括以下内容（但不限于）：

1、国家和国务院、省水行政主管部门有关工程建设的法律、法规及规章;

2、工程建设标准强制性条文(水利工程部分);

3、国家和省市关于水利工程建设的有关规范性文件;

4、《建设工程监理规范》〔GB50319) :

5、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL_288） :

6、工程建设有关规程规范:

6、工程有关合同文件、设计文件等。

合同条款中列明的监理依据均以最新版本为准。

#### 监理内容

除通用合同条款规定的监理内容外，监理工作内容还包括：

审批施工质量缺陷处理措施计划,监督、检查施工质量缺陷处理情况,组织施工质量缺陷备案表的填写。

按有关规定进行进行工程质量评定。

按有关规定组织或参加工程验收。其他监理工作内容详见附件一。

监理人在行使下列权利前，必须得到委托人的批准。

- 批准工程的分包；

- 确定延长完工期限；

- 作出变更决定；

- 作出涉及造价调整的工作联系单决定；

- 作出估价决定；

- 批准暂列金额（备用金）的使用；

- 作出采用新技术、新材料、新工艺的决定；

- 对承包人未能在监理人所发通知中规定的时间内修正某项缺陷，监理人对该缺陷的修正费用做出估算，并在支付款中扣留这笔款项；

- 对不适合在本工程工作的承包人的职员或工人，监理人要求承包人将其调离；

- 审批施工月、季度、年和总进度计划或投资计划；

- 批准为合同永久工程施工需要进行的补充地质勘探。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程及财产安全的紧急事件时，即使没有委托人的事先批准，监理人可以指示承包方实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作。并通知承包方和抄送委托方。

#### 监理文件要求

5.4.3 本工程监理文件的具类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等的约定：_按照监理规范的要求和格式编写，提交时间应能给收文单位足够的处理时间，份数根据委托人要求和工程建设管理需要确定。

## 开始监理和完成监理

#### 开始监理

    - 开始监理的条件：签订监理合同	。

    - 因委托人原因未能及时发出开始监理通知的，按照以下约定执行： /	。

#### 监理周期延误

由于非监理人责任造成监理服务期限延误的，延长监理服务期限的计算法：根据工程进度延期情况相应延长监理服务期限；增加监理服务费用的计算方法：不增加。

#### 完成监理

6.3.2提前完成监理，监理报酬是否调整：不调整。

## 合同变更

#### 变更情形

8.1.1合同变更时，监理服务期限的调整方法:根据工程进度延期情况相应延长监理服务期限；

监理报酬的调整方法:不调整

监理范围如未发生变化，监理服务费用在合同实施期间不予变更；监理范围明显减少的，合同双方参照以上计算调整核减监理报酬;因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理而减少监理报酬。

#### 合理化建议

8.2.2监理人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，委托人给予监理人如下奖励：不奖励。

## 合同价格与支付

#### 合同价格

    - 本合同为总价合同。合同价格是监理人按照合同约定完成全部阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中监理报酬清单的内容和格式填报。监理服务费包括以下组成部分：

监理人员服务费；

监理办公设施费；

监理交通设施费；

监理生活设施费；

平行检测费。

上述费用包括企业管理费、利润、税金、保险等监理服务所需的全部费用。

监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

本项目监理人采用现场测量手段进行平行检测和需要委托具有相应资质的工程质量检测机构进行的平行检测，相应费用均含在合同价格之中。

除本合同第 8 条约定的变更情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

#### 预付款

    - 预付款的额度：无。支付方式及抵扣方式：无	。

#### 中期支付

    - 监理人应在各支付周期末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的监理服务费付款申请单一式5 份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

      - 本次应向监理人支付的（结算的）监理服务费用 ；

      - 本次应支付的监理服务变更费用；

      - 根据合同规定，本次应结算的其他款项；

      - 本次应扣回的预付款；

      - 根据合同规定，本次应扣除的其他款项。

    - 委托人不按期支付而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：按中国人民银行同期贷款利率向监理人支付利息。

    - 中期支付涉及政府投资资金的，支付规定如下：按照有关部门的规定执行。

    - 支付方法

支付方式为：	银行转帐	。

支付时间为：竣工验收合格、施工结算、资料归档及项目审计结束后付至单体结算总价的97%，剩余3%经工程质保期满回访合格后支付完毕。委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的 ，应在收到监理人提交的书面支付申请 7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

#### 费用结算

9.4.1合同工作完成后_15日内，监理人应向委托人提交一式5份监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

9.4.2委托人不按期支付而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法:不采用。

#### 暂列金(无)

本合同的暂列金是：无。暂列金应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金主要用于监理范围和监理服务期变更产生的费用支付及其他不可预见情况发生的费用。

## 不可抗力

#### 不可抗力的确认

    - 不可抗力的其他情形： /。

## 违约

#### 监理人违约

11.1.3 违约的具体情形和处理

（1）监理人接到开始监理通知后没有按时进场，每延迟一日课以1000元/日的违约金。

（2）总监理工程师每月驻工地现场工作时间不少于 22日，否则处以2000元/日的违约金；其他主要监理人员每月驻工地现场工作时间不少于 22日（按照监理人员进场计划进行考勤），否则处以2000元/（日·人）的违约金。主要监理人员必须到委托人处进行签到考勤，不签到视为不到岗。

（3）承诺的仪器和设备应根据工程建设需要和委托人要求进场 ，拖延到位的，承担 1000 元/（日·项）的违约金。

（4）监理人应及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、检查等资料的完整和真实。应编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告，监理人未及时向委托人提交上述资料的，承担 1000 元/次的违约金。

（5）投标文件承诺的主要监理人员在主体工程施工监理期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面手续后方能变更人员：

因监理人员重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等特殊原因确须变更，提供相关证明材料，且经委托人同意更换的；因不可抗力等特殊情况必须更换的。

合同履行期间变更主要监理人员的，企业应当于变更 5 个工作日内报有关部门及时进行网上变更。

合同履行期间变更总监理工程师的，企业应当于总监理工程师变更 5 个工作日内报行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。

除上述情况外，不得变更总监理工程师及其他监理人员。

## 争议的解决

委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，选择下列诉讼 2方式解决：

- 向 /	仲裁委员会申请仲裁；

- 向滁州市南谯区人民法院提起诉讼。

## 其他

  - 项目建设单位应按照《安徽省水利工程建设施工监理企业信用评价实施意见（试行）》评分细则，建立监理企业合同履行情况台帐。

## 第三节	附件

### 附件一

本合同监理服务内容：

#### (一)设计方面

- 核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

- 主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

- 协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

- 审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

- 其他相关业务。

#### (二)采购方面

- 协助委托人进行采购招标。

- 审批承包人采购的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等。加强对各类砂石、土工等原材料进场质量监管，确保符合质量标准。

- 对在制造过程中的监造设备进行质量、进度、付款监督控制。

- 审核监造设备制造过程中的试验与检验大纲和方案。

- 参加监造设备制造过程的试验与检验。

- 协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

- 其他相关业务。

#### (三)施工方面

- 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

- 全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

- 督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

- 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

- 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

- 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

- 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

- 资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

- 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

- 协调施工合同各方之间的关系。

- 按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

- 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

- 监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

- 按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

- 其他相关工作。

#### （四）检测咨询审计方面

积极配合检测、咨询、审计等单位开展相关工作，提供详实资料，做好解释说明，提供优质服务。

#### 附件二：合同协议书（格式）

合同协议书

（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施	（项目名称），已接受		（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 委托人要求；

- 监理报酬清单；

- 监理大纲；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

- 总监理工程师：	。

- 监理工作质量符合的标准和要求：	。

- 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

- 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

- 监理人计划开始监理日期：		，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为	天。

- 本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：                        监理人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字） 法定代表人或其委托代理人：		（签字）

年	月	日		年	月	日

#### 附件三：履约保证金（格式）

如采用银行保函，格式如下：

#### 履约保证金

（委托人名称）：

鉴于         （委托人名称，以下简称“委托人”）接受（监理人名称，以下称“监理人”）于	年	月   日参加	（项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）	（¥）	。

- 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：		（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年     月      日

#### 附件四：安全生产责任书

安全生产责任书

监理合同名称：

监理合同编号：

发   包 人：

监   理人 ：

为进一步压实参建单位的安全生产主体责任，加强项目安全生产管理工作，有效保障从业人员人身安全和职业健康，根据《安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、水利部《水利工程建设安全生产管理规定》和安徽省《建设工程安全生产管理办法》等法律法规，制订本安全生产责任书。

一、目标与要求

- 强化监理人员的安全监理主体责任，确保本项目安全生产工作规范有序开展。

- 严格兑现投标文件中有关安全生产方面的承诺。

- 事故控制目标：不发生死亡事故及重伤事故。

二、监理单位安全生产责任

- 认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格遵守安全生产法律法规、规程规范，切实履行安全生产监理责任。对未办理建设安全生产监督手续的不得下达开工令。

- 建立项目监理安全生产规章制度，认真编制和执行监理大纲、监理规划和监理细则中有关安全生产的措施；加强监理人员安全生产教育培训。

- 建立健全项目安全生产责任制，对施工现场的安全生产进行日常的监督管理，监督落实施工单位在招标文件中明确提出的安全技术要求，及时向建设单位、安全监督机构等有关部门报告安全生产状况。

- 编制的项目监理规划应当包含安全监理方案，明确安全监理范围、内容、基本程序、主要措施、重大危险源和危险性较大的单项工程清单。对达到和超过一定规模的危险性较大的单项工程应编制监理实施细则，明确安全监理的工作方法、具体措施和控制要点。

- 严格审核施工单位安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况。认真审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案、施工单位应急救援预案，并签署审查意见。

- 对危险作业和危险性较大的单项工程施工的加强巡视和旁站检查，及时纠正施工单位在安全生产中的违法、违规行为，对存在安全隐患的要及时下达隐患整改通知书，并督促施工单位整改到位。

- 严格审核安全施工措施费用计划和使用情况，督促施工单位保证安全生产投入。加强对施工单位从业人员安全生产教育培训、安全生产措施落实、施工现场安全隐患排查治理情况进行检查，督促整改并做好记录。

- 督促施工单位建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。发现重大事故隐患，现场人员应当立即向本单位负责人报告；情况紧急时，可以直接向有关机构报告，并采取必要的应急措施，要求施工单位暂时停止施工，防止事故发生；发生事故的，应当配合有关部门、单位做好应急救援和现场保护工作，协助对安全事故的调查处理，严格落实 “四不放过”处理原则。

三、本责任书一式三份，发包人与监理人各存一份，报送安全生产监督机构一份。

四、本责任书自签订监理合同起执行，至所监理范围内全部合同工程完工验收结束止。

发包人（盖章）：	监理人（盖章）：

法定代表人：	法定代表人：

（或委托代理人）	（或委托代理人）

年	月	日		年	月	日

## 附件五：安徽省水利工程参建单位项目负责人质量终身责任承诺书

#### 安徽省水利工程参建单位

项目负责人质量终身责任承诺书（格式）

本人承诺在该工程建设过程中认真履行下列相应职责，并对监理原因造成的质量问题承担相应终身质量责任。

- 不转让所承揽的监理业务，严格按照有关法律法规、规范标准、相关规章制度和监理合同组织开展监理工作，不弄虚作假降低工程质量。

- 组织建立健全质量控制体系，组织成立符合规定并满足监理工作需要的现场管理机构，配备足够的、专业配套的合格监理人员，并确保到岗履职。

- 合理确定监理人员岗位职责，科学编制监理规划、监理实施细则，认真审查分包单位资质和施工组织设计、专项施工方案，定期组织召开监理例会，严格按照法律法规、技术标准、设计文件和合同约定，对施工质量实施监理。

- 组织监理人员按照监理规划、监理实施细则和规定程序开展监理工作，按规定采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等多种形式，进行监督检查，及时发现制止违法违规和违反工程建设强制性标准的行为。

- 与具备相应资质的检测单位签订书面检测合同（或由项目法人签订），在施工中按照设计和《水利工程施工监理规范》要求开展平行检测工作。

- 组织现场现场监理人员，及时对工序和单元工程质量进行复核；不将质量检测或者检验不合格的建筑工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。

- 协助项目法人组织法人验收工作，对工程质量等级提出复核意见并签字；主持编制监理工作报告并签字，参加竣工验收。

- 确保工程资料收集真实、准确、完整，签章手续齐全，及时整理移交并归档。

- 履行其他法律法规和规程规范中规定的职责。

本承诺书一式四份，一份在办理质量监督手续时提交质量监督机构；一份在竣工验收时提交竣工验收主持单位，与竣工验收鉴定书等资料一起作为永久档案保存；一份由项目法人作为工程建设永久档案进行归档保存；一份由承诺人自行保存。

附：法定代表人授权书

承诺人字：

身份证号：

执业资格：

执业证号：

职称及专业：

签字日期：   年	  月  	 日

## 法定代表人授权书

#### （格式）

兹授权我单位	（姓名）担任	工程项目负责人，对该工程项目的监理工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |
| --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 执业资格 |  | 执业证号 |  |
| 职 称 |  | 专 业 |  |
| 被授权人签字： |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：	年	月	日

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）拟派项目负责人（总监理工程师）的有效身份证及在本单位注册的国家注册监理工程师证书；

（6）拟派项目负责人（总监理工程师）无在监在建证明（格式自拟）；

（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟派的总监理工程师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明，如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的 (水利部流域机构所属企业，可由流域机构设在相关省的管理机构出具)有效证明其属事业编制身份在该单位从业的证明文件；

（8）监理机构人员配备及相关证书（格式自拟）；

（9）投标文件需要的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓名：     身份证号码：     性别：    年龄：＿  职务：     ，系     （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证扫描件

投标人：            （盖章）

年    月     日

或1、授权委托书

本人 （姓名）系（投标人）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “   ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（盖章）：

法定代表人（身份证号码）：    （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：    （签字或盖章）

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（总监理工程师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十二、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标人（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或授权委托人：                         （签字或盖章）

年     月     日

投标文件三：商务标目录

（1）投标函（格式见附件）。

（1）投 标 函

致 ：       （招标人） ：

我们决定参加贵单位组织的“                   （项目名称）”的项目。我方授权                (姓名和职务)代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜 。

1、我们已仔细地研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于承包人须知合同条件、工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此我方愿以监理费费率：大写百分之   小写  %（小数点后保留 2 位）为报价，作为本工程项目监理工作所需的全部费用。

2、一旦我方中标，我方将派出      为本工程总监理工程师，按招标文件的要求承担本工程的施工监理工作。

3、如果贵方接受我单位中标，我单位保证在承包人须知规定的期限内，按本投标配备的人员及时开展工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并令我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。

4、我们声明，本投标文件的全部内容我公司已了解和熟悉，并承诺中标后严格按此投标文件执行。

5、单位提供如下通讯地址：          电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

6、投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。

7、对本招标文件的所有条款进行承诺。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道监理项目 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州理想建设投资发展有限公司 经 办 人：刘妍 电 话：18712018589 （单位盖章） 2024年3月

招标代理机构：安徽诚大建设项目管理有限公司 经 办 人：徐婷婷 联系电话：15555084264 （单位盖章） 2024年3月